LIFEQUEST Evolução pessoal em temporadas

DOCUMENTO 01

Visão, Escopo e Roadmap

Direcionamento de produto para a primeira versão do sistema

Propósito do documento Registrar a visão do LifeQuest, delimitar o escopo inicial e organizar uma evolução realista para um projeto desenvolvido por uma única pessoa.

| Responsável | João Augusto |
| --- | --- |
| Status | Versão inicial aprovada para detalhamento |
| Versão | 1.0 |
| Data | Julho de 2026 |

# 1. Resumo executivo

O LifeQuest é um sistema de organização e evolução pessoal que transforma metas, hábitos e jornadas de desenvolvimento em uma experiência gamificada por temporadas anuais. O usuário estrutura sua vida em módulos personalizados, registra o progresso das metas, acumula XP, evolui até o nível 100 e acompanha o impacto de suas ações por meio da Roda da Vida.

O projeto nasce para resolver uma necessidade pessoal de organização, foco e percepção de evolução.

Síntese do produto As metas mostram o que a pessoa está fazendo; o XP mostra quanto ela avançou; a Roda da Vida mostra onde ela avançou; e a IA transforma os dados em uma narrativa personalizada.

## 1.1 Direção estratégica

Construir primeiro uma base sólida e utilizável pelo próprio criador.

Evitar complexidade prematura, sem impedir uma futura evolução para produto multiusuário.

Manter regras centrais e utilizar IA apenas para personalização, narrativa e feedback.

Tratar a documentação como ferramenta de continuidade do projeto, não como burocracia.

## 1.2 Estado atual

| Dimensão | Definição atual |
| --- | --- |
| Produto | Sistema pessoal de rotina e evolução gamificada. |
| Desenvolvimento | Projeto solo, desenvolvido por João Augusto. |
| Backend | .NET 10 com Clean Architecture. |
| Frontend | React; estrutura definitiva será decidida em ADR. |
| Banco | Em avaliação entre MariaDB e MySQL. |
| IA | Provável integração com GPT/OpenAI, com fallback. |
| Evolução futura | Preparação para autenticação, múltiplos usuários e cloud. |

# 2. Problema e oportunidade

## 2.1 Problema principal

Pessoas podem manter diversas frentes de desenvolvimento ao mesmo tempo e ainda assim ter dificuldade para visualizar prioridades, constância e progresso real. Ferramentas tradicionais normalmente separam tarefas, hábitos, estudos e metas em aplicações diferentes, sem oferecer uma leitura integrada da evolução da vida.

No caso que originou o LifeQuest, essa fragmentação contribui para sensação de desorganização e perda de foco. O sistema busca transformar atividades dispersas em jornadas claras, mensuráveis e motivadoras.

## 2.2 Oportunidade

Unificar metas fixas, metas recorrentes, registros e acompanhamento anual em uma única experiência.

Relacionar produtividade com equilíbrio de vida, evitando que o sistema recompense apenas volume de tarefas.

Utilizar linguagem de jogos XP, níveis, temporadas, títulos e conquistas sem tornar a experiência infantil ou punitiva.

Aplicar IA para contextualizar o progresso e oferecer feedbacks mais humanos.

## 2.3 Proposta de valor

Para o usuário Organizar objetivos pessoais, manter constância, enxergar desequilíbrios e receber uma leitura personalizada da própria evolução.

Para o projeto técnico Servir como estudo aplicado de domínio rico, regras de negócio, Clean Architecture, React, banco relacional, testes, cloud e integração com IA.

# 3. Visão do produto

## 3.1 Visão

Ser uma plataforma pessoal de evolução que ajude o usuário a transformar objetivos em jornadas acompanháveis, equilibrar diferentes áreas da vida e construir uma narrativa contínua de desenvolvimento ao longo das temporadas.

## 3.2 Princípios do LifeQuest

| Princípio | Aplicação |
| --- | --- |
| Personalização | O usuário cria seus próprios módulos, metas, categorias e recompensas. |
| Equilíbrio | O progresso é analisado junto à Roda da Vida, e não apenas pelo volume de tarefas. |
| Consistência | Metas recorrentes valorizam continuidade e marcos acumulados. |
| Clareza | XP, níveis, histórico e indicadores devem ser explicáveis. |
| Incentivo saudável | Mensagens devem orientar e motivar, sem humilhar ou gerar culpa. |
| Histórico preservado | Temporadas reiniciam a progressão anual, mas não apagam a trajetória. |
| IA não crítica | A indisponibilidade da IA não pode impedir o funcionamento do sistema. |
| Evolução incremental | A solução começa simples e cresce conforme o uso real comprovar valor. |

## 3.3 Público-alvo

Na primeira fase, o único usuário real será o próprio criador do sistema. A arquitetura, porém, evitará decisões que tornem inviável uma futura versão multiusuária.

Em uma possível evolução profissional, o público poderá incluir pessoas que desejam organizar estudos, carreira, saúde, finanças, relacionamentos, hábitos e outros objetivos em uma experiência integrada e gamificada.

# 4. Escopo funcional do produto

## 4.1 Capacidades centrais

| Capacidade | Descrição |
| --- | --- |
| Módulos | Criar jornadas personalizadas, com metas obrigatórias e opcionais. |
| Categorias | Organizar metas quando o usuário desejar; uso opcional. |
| Metas fixas | Acompanhar objetivos de conclusão única, como curso, livro ou certificação. |
| Metas recorrentes | Acompanhar hábitos e ciclos de constância, como treinos ou estudos semanais. |
| Registros | Registrar tempo, quantidade, dificuldade, complexidade, anotações e evidências de progresso. |
| Calendário | Visualizar atividades, prazos, ciclos e histórico por data. |
| XP e níveis | Evoluir progressivamente até o nível 100 em cada temporada anual. |
| Gamificação | Conceder títulos, conquistas, badges e recompensas conforme regras do domínio. |
| Roda da Vida | Distribuir impacto das metas entre 12 áreas e aplicar inatividade semanal. |
| Temporadas | Encerrar o ano, gerar retrospectiva e selecionar módulos e metas da próxima season. |
| Inteligência artificial | Gerar títulos, incentivos, alertas, análises e retrospectivas personalizadas. |

## 4.2 Áreas da Roda da Vida

Área

1. Saúde e Disposição

2. Equilíbrio Emocional

3. Saúde Financeira

4. Família

5. Vida Social e Amizades

6. Desenvolvimento Intelectual

7. Realização e Propósito

8. Contribuição Social

9. Relacionamento Amoroso

10. Lazer, Hobbies e Diversão

11. Espiritualidade

# 5. Escopo do MVP

Primeira versão utilizável, desenvolvida por uma única pessoa.

O MVP deve comprovar o ciclo principal do produto: criar uma jornada, acompanhar metas, registrar progresso, calcular evolução e consultar o resultado. Funcionalidades avançadas devem ser adiadas quando não forem necessárias para validar esse ciclo.

## 5.1 Incluído no MVP

| Item | Entrega mínima |
| --- | --- |
| Base do usuário | Perfil local ou usuário inicial, com estrutura preparada para identificação futura. |
| Temporada | Criação e consulta da temporada anual ativa. |
| Módulos | Cadastro, edição, arquivamento e definição de metas obrigatórias. |
| Categorias opcionais | Cadastro e associação opcional a metas. |
| Metas | Metas fixas e recorrentes, com natureza, progresso, dificuldade, complexidade e quantidade. |
| Registros | Cadastro de progresso com data, tempo, quantidade e observações. |
| Cálculos essenciais | XP, nível, conclusão de meta, conclusão de módulo e pontos da Roda da Vida. |
| Roda da Vida | Exibição das 12 áreas, pontuação atual e perda semanal por inatividade. |
| Gamificação básica | Conquista para meta fixa e módulo; badge para constância; títulos de nível com fallback. |
| Dashboard inicial | Nível, XP, módulos ativos, metas recentes e visão da Roda da Vida. |
| Persistência | Banco relacional executado localmente com migrations. |
| Testes críticos | Cobertura das regras de XP, níveis, conclusão e inatividade. |

## 5.2 Não obrigatório no primeiro MVP

Autenticação social, recuperação de senha e gestão completa de contas.

Aplicativo móvel nativo.

Notificações push, e-mail ou integração com calendário externo.

Marketplace de templates ou módulos compartilhados.

Recomendações automáticas complexas com IA.

Assinaturas, pagamentos, planos ou monetização.

Infraestrutura cloud definitiva e alta disponibilidade.

# 6. Fora de escopo inicial

Os itens abaixo não devem orientar a primeira implementação. Eles podem ser revisitados após o uso pessoal demonstrar valor e revelar necessidades reais.

| Fora do escopo | Motivo ou limite |
| --- | --- |
| Rede social | Feed público, seguidores, comparação entre usuários e rankings globais. |
| Saúde clínica | Diagnósticos, prescrições, prontuário ou recomendações médicas. |
| Finanças transacionais | Integração bancária, investimentos automáticos ou movimentação financeira. |
| Gestão empresarial | Times, organizações, permissões corporativas e relatórios de produtividade. |
| Automação invasiva | Criação ou alteração automática de metas sem aprovação do usuário. |
| IA decisora | Uso de IA para calcular XP, concluir metas ou alterar regras de negócio. |
| Multiplataforma imediata | Desenvolvimento simultâneo de web, mobile e desktop. |

## 6.1 Restrições do projeto

Desenvolvimento realizado por uma única pessoa, conciliado com trabalho e estudos.

Priorização de tecnologias conhecidas ou relevantes para aprendizado aplicado.

Baixo custo de infraestrutura, principalmente para banco e uso de IA.

A documentação deve permanecer objetiva e atualizável.

A primeira versão precisa funcionar sem depender de serviços externos pagos.

Regra de priorização Uma funcionalidade entra antes quando é necessária para completar o ciclo principal do usuário ou proteger uma regra crítica do domínio.

# 7. Roadmap de desenvolvimento

O roadmap está organizado por entregas de valor, e não por datas rígidas. Como o projeto é solo, cada fase deve terminar com uma versão executável e documentada antes de iniciar a próxima.

| Fase | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 - Fundação | Documentação essencial, repositório, solução .NET, decisões iniciais e ambiente local. | Projeto inicial executável e decisões registradas. |
| Fase 1 - Domínio central | Temporadas, módulos, categorias, metas fixas e recorrentes, validações e persistência. | API capaz de cadastrar e consultar a estrutura principal. |
| Fase 2 - Progresso | Registros, cálculo de progresso, conclusão de metas e módulos, calendário básico. | Ciclo criar, registrar, concluir funcionando. |
| Fase 3 - Gamificação | XP, níveis, conquistas, badges, recompensas e títulos com fallback. | Progressão anual consistente e testada. |
| Fase 4 - Roda da Vida | Vínculo de metas a múltiplas áreas, pontuação, distribuição e inatividade. | Dashboard mostra onde a evolução está acontecendo. |
| Fase 5 - Frontend utilizável | Interface React, dashboard, módulos, metas, registros e calendário. | LifeQuest utilizável no dia a dia pelo próprio criador. |
| Fase 6 - Inteligência artificial | Mensagens, títulos personalizados, alertas, análises e retrospectivas. | Experiência dinâmica com fallback completo. |
| Fase 7 - Temporada completa | Encerramento anual, retrospectiva e seleção do que será levado para a nova season. | Primeiro ciclo anual encerrável de ponta a ponta. |
| Fase 8 - Produto | Autenticação, isolamento de dados, cloud, observabilidade, segurança e custos. | Base preparada para usuários externos. |

# 8. Marcos e critérios de sucesso

## 8.1 Marcos funcionais

| Marco | Critério |
| --- | --- |
| M1 | Criar um módulo com metas obrigatórias e opcionais. |
| M2 | Registrar progresso de uma meta fixa e de uma meta recorrente. |
| M3 | Concluir uma meta e receber XP, conquista ou badge corretamente. |
| M4 | Concluir um módulo ao atingir 100% das metas obrigatórias. |
| M5 | Visualizar a distribuição de progresso na Roda da Vida. |
| M6 | Alcançar níveis e receber títulos nos marcos de 20 níveis. |
| M7 | Receber uma mensagem contextual da IA ou do fallback. |
| M8 | Encerrar uma temporada e configurar a próxima sem perder histórico. |

## 8.2 Critérios de sucesso do MVP

O sistema ser utilizado de forma real pelo criador durante um período contínuo.

As regras críticas possuírem testes automatizados e resultados explicáveis.

O usuário conseguir identificar progresso e áreas negligenciadas sem consultar dados externos.

A evolução de uma meta refletir corretamente em XP, módulo e Roda da Vida.

A aplicação continuar funcional quando a integração com IA estiver indisponível.

A estrutura permitir futura inclusão de autenticação sem reescrever o domínio principal.

## 8.3 Indicadores iniciais de uso

| Indicador | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Frequência de uso | Registrar progresso em múltiplos dias da semana. |
| Aderência | Manter módulos e metas alinhados à rotina real. |
| Clareza | Entender por que XP e pontos foram concedidos. |
| Valor percebido | Usar os feedbacks para escolher prioridades ou retomar o foco. |
| Sustentabilidade | Manter o projeto evoluindo sem excesso de manutenção. |

# 9. Riscos, premissas e decisões pendentes

## 9.1 Riscos principais

| Risco | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Escopo excessivo | Muitas funcionalidades antes do ciclo principal estar utilizável. | Controlar o backlog pelo roadmap e pelo MVP. |
| Fórmulas complexas | XP e Roda da Vida difíceis de explicar ou calibrar. | Centralizar regras, testar e permitir ajuste por versão. |
| Dependência de IA | Custos, indisponibilidade ou respostas inconsistentes. | Fallback local e cache de resultados. |
| Baixa adesão pessoal | Sistema exigir mais esforço de registro do que valor entregue. | Priorizar cadastros rápidos e automação gradual. |
| Arquitetura prematura | Excesso de abstrações para um projeto solo. | Aplicar Clean Architecture com pragmatismo. |
| Custo de cloud | Banco, hospedagem e IA inviabilizarem uma versão pública. | Escolher serviços com camada gratuita e monitorar uso. |

## 9.2 Premissas

A primeira versão terá um usuário principal e dados próprios.

Metas podem contribuir para várias áreas da Roda da Vida.

Regras de XP e pontuação serão controladas pelo sistema.

O histórico anual será preservado mesmo com o reinício da progressão.

A IA será uma integração substituível e não crítica.

## 9.3 Decisões arquiteturais ainda abertas

| Decisão | Alternativas ou direção |
| --- | --- |
| Banco de dados | MariaDB ou MySQL, considerando custo, suporte do provedor e operação em cloud. |
| Frontend React | Vite ou Next.js, conforme necessidade de estrutura, aprendizado e hospedagem. |
| Provedor de IA | Provável uso de GPT/OpenAI, sujeito a custos, limites e política de dados. |
| Autenticação | Implementação posterior; o domínio deve manter propriedade dos dados desde a base. |
| Hospedagem | Definida apenas após a versão local estar utilizável e estável. |

# 10. Próximos documentos

Após a aprovação deste documento, o detalhamento continuará com um conjunto reduzido de artefatos, adequado a um projeto solo.

| Ordem | Documento | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Documento 02 | Glossário e Regras de Negócio | Definições, fórmulas, estados, temporadas, Roda da Vida e gamificação. |
| Documento 03 | Requisitos do Sistema | Requisitos funcionais, não funcionais e critérios de aceite. |
| Documento 04 | Modelo de Domínio e DER | Entidades, relacionamentos, agregados, enums e estrutura de persistência. |
| Documento 05 | Arquitetura | Clean Architecture, componentes, integrações, C4 simplificado e decisões. |
| Documento 06 | Contrato e Padrões da API | Rotas, erros, paginação, versionamento e documentação OpenAPI. |
| Documento 07 | Estratégia de Testes | Testes unitários, integração e proteção das regras críticas. |
| Contínuo | ADRs e README | Decisões arquiteturais incrementais e instruções de execução. |

## 10.1 Próxima etapa recomendada

Documento 02 - Glossário e Regras de Negócio Esse documento deve formalizar os conceitos do LifeQuest e transformar as decisões já tomadas em regras testáveis antes da modelagem do banco e da implementação.

LIFEQUEST

Documento 01 — Visão, Escopo e Roadmap | Versão 1.0